załącznik nr 4 do siwz

UMOWA

Wykonanie robót remontowych obejmujących wnętrze budynku w zakresie posadzek , schodów, ścian
w części komunikacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich im. Mikołaja Kopernika
zawarta w dniu ………………… w Siemianowicach Śląskich w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. , pomiędzy Gminą Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie NIP 643-10-04-477 Szkoła Podstawowa nr 1
im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich mieszczącą się przy ul. Niepodległości 47 reprezentowaną przez Panią Bernadettę Cebula –Dyrektora Szkoły Zwaną dalej Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………………
zwany dalej Wykonawcą .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz.1986
z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

Wykonaniu robót remontowych obejmujących wnętrze budynku w zakresie posadzek , schodów, ścian
w części komunikacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich im. Mikołaja Kopernika.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
45000000-7Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Szczegółowy zakres robót określają udostępnione Wykonawcy dokumenty: Przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z dokumentacją techniczną przedstawioną w postępowaniu przetargowym.
2. Zakres robót wykonawca wykona samodzielnie lub Zakres robót powierzony podwykonawcom
    obejmuje: ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie
   z dostarczoną dokumentacją techniczną, ogłoszeniem przetargowym, specyfikacją techniczną,
 obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do podanych
w projekcie technicznym spełniających wymogi Polskich Norm – za pisemną zgodą stron.
      5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiającego reprezentowanego przez Dyrektora.

§ 2
Termin wykonania
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 26.08.2019 r.
2. Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość do odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu.
3. Termin realizacji robót może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
§ 3
Obowiązki Wykonawcy
1.Do obowiązków wykonawcy należy:
2. Zorganizowanie placu budowy;
3. Ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;
4.Właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
  umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa
 osób trzecich, a także ubezpieczenia OC placu budowy;
5. Zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy;
6. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie
  materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych
  do tego miejscach;
7. Po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie
 ustalonym na odbiór robót;
8. Wykonawca pokryje wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie Zamawiającego, związane z realizacją
   niniejszej umowy;
9.Wykonawca zobowiązuje się do nieużywania ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku do transportu
 materiałów i urządzeń budowlanych.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych tj.:
      a) materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymaganych wyrobów dopuszczonych do
     obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane;
b) na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku
  do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności
  z Polską Normą lub aprobatę techniczną, ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy
 odbiorze końcowym; c) Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki
 oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych robót
11. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, oraz uaktualnienia
 dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. itp.
12. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ............
§ 4
Personel
1. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem osób realizujących roboty : remontowo – budowlane., w zakresie stolarki budowlanej, roboty ciesielskie.
2.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
§ 5
Wynagrodzenie płatności
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
  z ogłoszeniem przetargowym i złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego – jest wynagrodzenie kosztorysowe brutto, które wynosi: ............................. zł, słownie: ...........................................................................
2.Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i uzgodnionych cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego.
3. Strony ustalają, ze rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi jednorazowo.
4.Rozliczenie nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
5. Strony ustalają, ze termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z protokołem odbioru robót. Ponadto rozliczenie nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.
6.Faktury za wykonane i odebrane roboty płatne będą przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
§ 6
Kary umowne
1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
 1) za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
    każdy dzień zwłoki; za zwłokę rozumie się niewykonywanie robót budowlanych przez okres co najmniej
   5 dni, pomimo sprzyjających warunków. Należy przez to rozumieć, że w 6 dniu niewykonywania prac,
   Zamawiający nalicza karę za dotychczasową zwłokę 5 dni i nalicza ją do dnia podjęcia robót przez
   Wykonawcę. Uprawnieniem do naliczania kary jest wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy
 o przerwaniu w wykonywaniu robót.
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki;
3) za niewykonanie prac w terminie określonym w § 2.2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonych od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2.
 5) za zaprzestanie realizacji umowy w wysokości 10000 zł
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 7
Odbiór robót
1. Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu zamówienia określona
        w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie.
3. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy; 2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy; 3) jeśli wady nie nadają się do usunięcia i nie umożliwiają korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku.
 5. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z faktury należnej Wykonawcy .
6. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek (po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru) i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
 § 8.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia o prawidłowym
  funkcjonowaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres .........miesięcy od dnia
   bezusterkowego odbioru.
3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.
Jeżeli w okresie rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, na koszt Wykonawcy.
§ 9
Zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących okolicznościach i zakresie:
termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie jedną z niżej określonych okoliczności, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
1. w przypadku powstania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych l udokumentowanych w dzienniku budowy;
2. w przypadku okresowego wstrzymania robót przez Zamawiającego;
3. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp;
4. wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
5. w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;
6. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przed zawarciem niniejszej umowy danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
7. zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacja projektową;
8. w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających wcześniejsze wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia,
  2)	zmiany zakresu rzeczowego i wartości zamówienia w przypadku:
9. zmniejszenia zakresu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na decyzje właściwych organów administracji. W takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy obliczone w oparciu o dane publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz na nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla województwa śląskiego za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót których zmiana ma dotyczyć.
10. o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. G niniejszego paragrafu. W takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy obliczone w oparciu o dane publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz na nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla województwa małopolskiego, śląskiego , za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót których zmiana ma dotyczyć.
11. zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia i terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
  zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy:
12. zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych;
13. zamienne materiały i urządzenia będą miały nie gorsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych;
14. wystąpi konieczność jego dostosowania do założeń funkcjonalno – organizacyjnych dla pomieszczeń,
15. konieczność dokonania zmian wyniknie z przeprowadzonych dodatkowych badań, analiz i ekspertyz;
16. zmiany spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń;
17. zmiany wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej;
18. w wyniku rozstrzygnięć właściwych organów administracji publicznej zajdzie konieczność zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia albo zastosowania innych rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych lub materiałowych ;
19. przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji,
20. zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;
  3)	zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach:
21. rezygnacji z części robót lub konieczności wykonania robót dodatkowych albo zamiennych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Jako roboty zamienne mogą być traktowane roboty stanowiące modyfikację zamówienia podstawowego a produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu podstawowym;
  4) gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi:
  1. zmiana stawki podatku od towarów i usług,
  2. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
  - i wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3.
  5) Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:
  a inicjowanie zmian na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
  b wniosek o dokonanie zmiany musi posiadać uzasadnienie
  c forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
  Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dopuszcza się zmianę w przypadku: - zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy; - zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie; - zmiany terminu realizacji umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

        Zamawiający Wykonawca
……………………………………………..	…………………………………………….